# เอกสารแผนการดำเนินงาน PoC

ระบบ STS Task Delegation Chain

Student Tracking System — Magic Link Task Delegation

มีนาคม 2569 (March 2026)

เวอร์ชัน: 1.0 — Prototype สำเร็จแล้ว (Deployed on Render.com)

# บทนำ (Introduction)

เอกสารฉบับนี้อธิบายแผนการดำเนินงาน Proof of Concept (PoC) ของระบบ STS Task Delegation Chain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Student Tracking System (STS) โดยมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) ของระบบส่งต่อภารกิจลงพื้นที่แบบลูกโซ่ผ่าน Magic Link ก่อนเข้าสู่การพัฒนา MVP และระบบ Production ในอนาคต

ระบบนี้แก้ปัญหาการติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา โดยบุคลากรหลายระดับ เช่น ครู → ผู้ใหญ่บ้าน → อสม. สามารถส่งต่อภารกิจให้กันได้ผ่านลิงก์พิเศษ (Magic Link) ทาง LINE โดยไม่ต้องมี Account ในระบบ และไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน

เอกสารถูกออกแบบให้สมาชิกทีมทุกคนสามารถอ่านแล้วเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ลำดับของงาน และความเชื่อมโยงระหว่าง Task ได้ทันที

# 1. เป้าหมายของ PoC (PoC Objective)

พิสูจน์ว่าระบบ "ส่งต่อภารกิจลงพื้นที่เป็นทอดๆ" สามารถทำงานได้จริงผ่าน Magic Link ที่ส่งผ่าน LINE โดยไม่ต้องใช้ระบบ Login หรือแอปพลิเคชันใดๆ ผู้รับลิงก์สามารถดูข้อมูล ส่งรายงาน หรือส่งต่อภารกิจได้ทันทีบน Browser มือถือ

เป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals):

- พิสูจน์ว่า Magic Link สามารถแทน Authentication ในระดับ PoC ได้

- พิสูจน์ว่าระบบ Delegation Chain (ส่งต่อหลายทอด) ทำงานได้และ Audit Trail สมบูรณ์

- พิสูจน์ว่า Mobile-first UI รับรูปถ่าย + GPS ได้บน Browser จริง

- พิสูจน์ว่าสามารถ Deploy บน Cloud (Render.com) และใช้งานได้จริงจากภายนอก

# 2. ขอบเขตของ PoC (Scope)

## สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- สร้างและส่ง Magic Link ผ่าน LINE (Token-based, ไม่ต้องมี Account)

- ระบบส่งต่อภารกิจแบบลูกโซ่ (Delegation Chain) พร้อม depth limit

- ฟอร์มรายงานผลการลงพื้นที่ (รูปถ่าย + GPS + สาเหตุ)

- Dashboard สำหรับ ผอ./ครู แสดงสถานะเคสและ Audit Trail

- ระบบ Review ผลการลงพื้นที่ (ASSIST / FORWARD / CLOSE)

- QR Code สำหรับแชร์ลิงก์

- Admin authentication ด้วย Cookie-based HMAC session

- Deploy บน Render.com (Cloud hosting)

## สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต (Out of Scope)

- Role-based Access Control (RBAC) แบบสมบูรณ์

- Real-time update (WebSocket / Push Notification)

- Cloud Storage สำหรับรูปภาพ (S3 / Supabase Storage)

- LINE Bot / Messaging API / LIFF Integration

- Offline support (PWA)

- Rate Limiting (Redis)

- Multi-tenant หรือ Multi-organization support

# 3. สถาปัตยกรรม PoC (PoC Architecture)

ระบบใช้สถาปัตยกรรม MVC (Model-View-Controller) แบบ Low-Tech เน้นความเรียบง่าย ไม่พึ่ง Framework หนัก เพื่อให้ทีมขนาดเล็กสามารถพัฒนาและดูแลรักษาได้ง่าย

Architecture Flow:

Browser (Mobile) → Express.js Server → Controllers (MVC) → SQLite Database

Admin Dashboard → Admin Auth (HMAC Cookie) → Protected Routes → Controllers → SQLite

| Layer | Technology | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML + CSS + Vanilla JavaScript | ง่าย, ไม่ต้อง build, เปิดได้ทุก browser |
| Responsive | CSS Media Queries / Flexbox / Grid | Mobile-first, ไม่ต้องพึ่ง framework |
| Backend | Node.js + Express.js (MVC Architecture) | เรียบง่าย, มี ecosystem ใหญ่ |
| Database | SQLite (via better-sqlite3) | ไม่ต้องติดตั้ง server แยก, ไฟล์เดียวจบ |
| Token | crypto.randomBytes(32) + SHA-256 hash | สร้าง token ที่เดาไม่ได้ |
| File Upload | Multer → local /uploads folder | ไม่ต้องพึ่ง cloud storage ใน PoC |
| Map | Leaflet.js + OpenStreetMap | ฟรี, ไม่ต้อง API key |
| GPS | HTML5 Geolocation API | built-in ใน browser ทุกตัว |
| QR Code | qrcode (npm, server-side render) | สร้าง QR Code ได้ง่าย |
| Auth | HMAC-signed Cookie Session | ไม่ต้องพึ่ง JWT library ภายนอก |
| Hosting | Render.com (Node.js service) | ฟรี tier, deploy ง่ายจาก GitHub |

# 4. Data Flow / Task Flow Diagram

การสร้างภารกิจ (Task Creation Flow):

ผอ. กรอกข้อมูลเด็ก → POST /api/tasks → สร้าง case + task + task_link + token → แสดง Magic Link + QR

การส่งต่อภารกิจ (Delegation Chain Flow):

รับ Magic Link → GET /api/tasks/:token → ดูข้อมูล → กด "ส่งต่อ" → POST /api/tasks/:token/delegate

→ ปิดลิงก์เดิม (DELEGATED) → สร้างลิงก์ใหม่ (depth+1) → แสดงลิงก์ใหม่ + QR

การส่งรายงาน (Report Submission Flow):

รับ Magic Link → กด "ลงพื้นที่เอง" → กรอกสาเหตุ + ถ่ายรูป + GPS → POST /api/tasks/:token/submit

→ บันทึก task_submission → เปลี่ยน task_link เป็น COMPLETED → เคสเข้า PENDING_REVIEW

การประเมินผล (Director Review Flow):

ผอ. เห็นเคส PENDING_REVIEW บน Dashboard → เปิด Task Detail → เลือก ASSIST / FORWARD / CLOSE

→ POST /api/cases/:caseId/review → บันทึกผล → อัปเดตสถานะเคส

# 5. STS LINK GENERATE — COMPLETE PoC EXECUTION PLAN

แผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 10 Phase หลัก โดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐาน (Setup) ก่อน แล้วพัฒนาฟีเจอร์ตามลำดับความสำคัญ และสิ้นสุดที่การประเมินและจัดทำเอกสาร

| Task | ชื่องาน | ผลลัพธ์หลัก (Output) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Setup โปรเจค + Database | Express server รัน + SQLite tables ครบ |
| T2 | Dashboard + สร้างภารกิจ | สร้างเคส → ได้ Magic Link + QR Code |
| T3 | Task View (Magic Link Page) | เปิดลิงก์บนมือถือ → เห็นข้อมูลเด็ก + แผนที่ |
| T4 | Delegation Flow (ส่งต่อภารกิจ) | ส่งต่อสำเร็จ → ลิงก์ใหม่ถูกสร้าง |
| T5 | Submit Report (รายงานผลลงพื้นที่) | บันทึกรูปถ่าย + GPS + สาเหตุสำเร็จ |
| T6 | Audit Trail (ดูประวัติ Delegation) | เห็น Chain ครบว่าใครส่งต่อให้ใคร |
| T7 | Security + Edge Cases | Token expired, double submit, depth limit ทำงานถูก |
| T8 | Polish + End-to-End Test | ทดสอบ Flow A–D บน Browser จริง |
| T9 | Director Review Workflow | PENDING_REVIEW → ASSIST/FORWARD/CLOSE |
| T10 | Dashboard Filter Enhancements | Filter วันที่ / โรงเรียน / สถานะลิงก์ |
| T11 | Deploy to Production | ระบบ Live บน https://sts-link-generate.onrender.com |
| T12 | Evaluation + Decision Gate | สรุปผล PoC + ตัดสินใจ GO / PIVOT / STOP |

# 6. อธิบาย Flow การทำงาน (Workflow Explanation)

## Foundation Phase (T1–T2)

วาง Infrastructure หลัก ได้แก่ Express server, SQLite schema, และหน้า Dashboard พื้นฐาน เป็น Dependency ของทุก Task ถัดมา

## Feature Build Phase (T3–T6)

พัฒนาฟีเจอร์ตามลำดับ: Magic Link → Delegation → Report → Audit Trail โดยแต่ละ Task เชื่อมต่อกัน

## Hardening Phase (T7–T8)

เสริมความแข็งแกร่ง: Token expiry, depth limit, input validation และทดสอบ End-to-End บน Browser และมือถือจริง

## Enhancement Phase (T9–T10)

เพิ่ม Director Review Workflow และ Dashboard Filter ตามความต้องการที่ค้นพบระหว่างทดสอบ

## Final Phase (T11–T12)

Deploy ระบบขึ้น Cloud (Render.com) และประเมินผลเพื่อตัดสินใจทิศทางต่อไป

# 7. รายละเอียดงานแต่ละ Task

## T1 — Setup โปรเจค + Database

ข้อมูลนำเข้า (INPUT): Requirement ของระบบ + รายการ dependencies ที่จำเป็น

ขั้นตอนการทำ:

- สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ (public/, views/, routes/, controllers/, db/, utils/, config/)

- ตั้งค่า package.json และติดตั้ง dependencies (express, better-sqlite3, uuid, multer, qrcode)

- สร้าง db/database.js — SQLite connection singleton

- สร้าง db/migrations.js — schema migration runner (runMigrations)

- สร้าง server.js — Express server พื้นฐาน + เรียก runMigrations ตอน startup

- ทดสอบ: รัน server ได้, เปิดหน้าเว็บได้, ตาราง SQLite ถูกสร้างครบ

ผลลัพธ์ (OUTPUT): Express server รันได้, SQLite tables ครบ 5 ตาราง (cases, tasks, task_links, task_submissions, case_reviews)

## T2 — Dashboard + สร้างภารกิจ

ข้อมูลนำเข้า: ผลลัพธ์จาก T1 (server + database พร้อมใช้)

ขั้นตอนการทำ:

- สร้างหน้า Dashboard (/) แสดงรายการเคสทั้งหมดเป็นตาราง

- สร้างหน้า Create Task (/create) ฟอร์มกรอกข้อมูลเด็ก + ผู้รับงาน

- สร้าง API POST /api/tasks — สร้าง case + task + task_link + token ใน transaction เดียว

- แสดง Magic Link + QR Code หลังสร้างภารกิจสำเร็จ

- เพิ่มปุ่ม "คัดลอกลิงก์" (Copy to clipboard)

- ทดสอบ Responsive บนมือถือ

ผลลัพธ์: สร้างเคสได้ → ได้ Magic Link + QR Code พร้อมส่ง

## T3 — Task View (Magic Link Page)

ข้อมูลนำเข้า: Magic Link ที่ได้จาก T2

ขั้นตอนการทำ:

- สร้างหน้า Task View (/task/:token) แสดงข้อมูลเด็ก (masked ตาม PDPA)

- แสดงแผนที่ตำแหน่งบ้านเด็ก (Leaflet.js + OpenStreetMap)

- เพิ่มปุ่ม "เปิดใน Google Maps" สำหรับนำทาง

- สร้าง API GET /api/tasks/:token — validate token + ดึงข้อมูล

- จัดการกรณี token หมดอายุ → redirect ไปหน้า /expired

- แสดงปุ่ม "ลงพื้นที่เอง" + "มอบหมายให้ผู้อื่น" (ซ่อนปุ่มส่งต่อเมื่อถึง max depth)

ผลลัพธ์: เปิดลิงก์บนมือถือ → เห็นข้อมูลเด็ก + แผนที่ + เลือก action ได้

## T4 — Delegation Flow (ส่งต่อภารกิจ)

ข้อมูลนำเข้า: หน้า Task View พร้อมใช้จาก T3

ขั้นตอนการทำ:

- สร้างหน้า Delegate Form (/task/:token/delegate) กรอกชื่อ + เบอร์โทรคนรับงานใหม่

- สร้าง API POST /api/tasks/:token/delegate

- Validate token (active, ไม่หมดอายุ, ยังไม่ถูกใช้)

- ตรวจสอบ delegation_depth < max_delegation_depth

- เปลี่ยนสถานะลิงก์เดิมเป็น DELEGATED + สร้างลิงก์ใหม่ (parent_link_id ชี้กลับ, depth+1)

- แสดง Magic Link ใหม่ + QR Code ให้ copy ส่งต่อ

ผลลัพธ์: ส่งต่อสำเร็จ → ลิงก์ใหม่ถูกสร้าง → chain ขยายออก 1 ระดับ

## T5 — Submit Report (รายงานผลลงพื้นที่)

ข้อมูลนำเข้า: หน้า Task View + Backend จาก T3-T4

ขั้นตอนการทำ:

- สร้างหน้า Submit Report (/task/:token/report) พร้อมฟอร์มเลือกสาเหตุ

- รองรับการถ่ายรูป / เลือกรูปจาก gallery (หลายรูป)

- ดึง GPS อัตโนมัติ (HTML5 Geolocation API)

- สร้าง API POST /api/tasks/:token/submit รับไฟล์รูป (multer) → เก็บลง /uploads

- บันทึกข้อมูลลง task_submissions + เปลี่ยนสถานะ task_link → COMPLETED

- เคสเปลี่ยนเป็น PENDING_REVIEW เพื่อรอ ผอ.ประเมิน

- สร้างหน้า Success (/task/:token/success) ยืนยันส่งงานเรียบร้อย

ผลลัพธ์: รูปถ่าย + GPS + สาเหตุบันทึกสำเร็จ เคสเข้าคิวรอประเมิน

## T6 — Audit Trail (ดูประวัติ Delegation)

ข้อมูลนำเข้า: ข้อมูล task_links และ task_submissions จาก T4-T5

ขั้นตอนการทำ:

- สร้าง API GET /api/tasks/:taskId/chain — ดึง Delegation Chain (recursive query)

- สร้างหน้า Task Detail (/task-detail/:taskId) แสดง Timeline ของ Chain

- แสดงข้อมูลรายงาน: สาเหตุ, รายละเอียด, ข้อเสนอแนะ, รูปถ่าย

- แสดงพิกัดที่ลงพื้นที่บนแผนที่ (Leaflet.js)

- Dashboard แสดง badge สีตามสถานะเคส (IN_PROGRESS / PENDING_REVIEW / RESOLVED)

ผลลัพธ์: เห็น Chain ครบว่าใครส่งต่อให้ใคร เมื่อไหร่ พร้อมข้อมูลรายงาน

## T7 — Security + Edge Cases

ข้อมูลนำเข้า: ระบบจาก T1-T6 ครบ

ขั้นตอนการทำ:

- Token hashing (SHA-256) — เก็บเฉพาะ hash ใน DB ไม่เก็บ plain text

- Data masking — ชื่อเด็กแสดงเป็น "ด.ช. สม****" บนหน้า Magic Link

- Token expiry check — ลิงก์หมดอายุ (default 24 ชม.), สร้างหน้า /expired

- ป้องกัน double submit — ถ้า token COMPLETED แล้ว ไม่ให้ submit อีก

- Depth limit — ถ้าถึง max (default 3) ซ่อนปุ่มส่งต่อ + API reject

- Input validation ทั้ง frontend + backend ทุก field

- MIME type + extension validation สำหรับ file upload

ผลลัพธ์: ระบบปลอดภัย, edge case ทุกกรณีถูกจัดการอย่างเหมาะสม

## T8 — Polish + End-to-End Test

ข้อมูลนำเข้า: ระบบสมบูรณ์จาก T1-T7

ขั้นตอนการทำ:

- ทดสอบ Flow A: สร้างภารกิจ → ได้ลิงก์ + QR

- ทดสอบ Flow B: เปิดลิงก์ → ลงพื้นที่เอง → ส่งรายงาน → Dashboard อัปเดต

- ทดสอบ Flow C: ส่งต่อหลายทอด → คนสุดท้ายส่งรายงาน → Chain สมบูรณ์

- ทดสอบ Flow D: ดู Audit Trail → เห็น chain ครบถ้วน

- ทดสอบ Edge Cases: ลิงก์หมดอายุ, ส่งต่อเกิน depth, double submit

- ทดสอบบนมือถือจริง (iOS + Android) และ Chrome DevTools

ผลลัพธ์: ทุก Flow ผ่าน, UI ใช้งานได้ดีบนมือถือ

## T9 — Director Review Workflow

ข้อมูลนำเข้า: ระบบ Submit Report จาก T5

ขั้นตอนการทำ:

- เพิ่มสถานะเคส PENDING_REVIEW

- สร้างตาราง case_reviews เก็บผลประเมิน + หมายเหตุ + ผู้ประเมิน + เวลา

- สร้าง API POST /api/cases/:caseId/review (ASSIST / FORWARD / CLOSE)

- เพิ่ม UI บนหน้า Task Detail ให้ ผอ.เลือกผลประเมินและดูประวัติ

- อัปเดต Dashboard badge/stats รองรับเคสรอประเมิน

ผลลัพธ์: ผอ. ประเมินผลได้ 3 ทาง: ASSIST / FORWARD / CLOSE พร้อมประวัติ

## T10 — Dashboard Filter Enhancements

ข้อมูลนำเข้า: Dashboard จาก T2

ขั้นตอนการทำ:

- เพิ่ม filter ช่วงวันที่ (date range picker)

- เพิ่ม filter โรงเรียน (dropdown สร้างจากข้อมูลจริงใน DB)

- เพิ่ม filter สถานะลิงก์ (Active / ถูกล็อก / ไม่มีลิงก์)

- เพิ่มปุ่ม "ล้างตัวกรอง" สำหรับ reset ทุก filter

- ทดสอบ Responsive: filter ใช้ได้ดีบนมือถือ

ผลลัพธ์: Dashboard filter ยืดหยุ่น ค้นหาเคสได้หลายเงื่อนไข

## T11 — Deploy to Production (Render.com)

ข้อมูลนำเข้า: Codebase ที่ผ่านการทดสอบ E2E แล้ว

ขั้นตอนการทำ:

- เพิ่มไฟล์ render.yaml กำหนด service type + build/start commands

- ตั้งค่า Environment Variables บน Render dashboard (ADMIN_PASSWORD, SESSION_SECRET)

- Push code ไปยัง GitHub branch feat-sts-render-deploy-and-admin-guard

- Render.com auto-detect และ deploy โดยอัตโนมัติ (npm ci + node server.js)

- ทดสอบ smoke check: GET /health endpoint ต้องตอบกลับ OK

- ทดสอบ full flow บน URL จริง: https://sts-link-generate.onrender.com

ผลลัพธ์: ระบบ Live บน https://sts-link-generate.onrender.com พร้อมใช้งาน

## T12 — Evaluation + Decision Gate

ข้อมูลนำเข้า: ผลการทดสอบ E2E + ระบบที่ Deploy สำเร็จ

ขั้นตอนการทำ:

- ตรวจสอบ KPI: ทุก Flow A–E ผ่านหรือไม่

- ประเมิน User Experience บนมือถือจริง

- ระบุ PoC Limitations ที่ยังไม่ได้ทำ

- จัดทำ Summary Report (เอกสารนี้)

- ตัดสินใจ: GO (พัฒนาต่อเป็น MVP) / PIVOT (ปรับแนวทาง) / STOP

ผลลัพธ์: สรุปการตัดสินใจ พร้อม Roadmap สำหรับ Phase ถัดไป

# ภาคผนวก ก — เครื่องมือที่ใช้แต่ละ Task

| Task | เครื่องมือหลัก | เครื่องมือเสริม | สิ่งที่ใช้แสดง Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Node.js + npm | VS Code + SQLite Browser | server รัน, tables ครบ |
| T2 | Express.js + EJS/HTML | Chrome DevTools | Magic Link + QR Code |
| T3 | Leaflet.js + OpenStreetMap | Chrome Mobile Emulation | แผนที่บนมือถือ |
| T4 | Express.js + better-sqlite3 | Postman / Thunder Client | ลิงก์ใหม่ + QR |
| T5 | Multer + HTML5 Geolocation | Chrome DevTools (mobile) | รูปถ่าย + GPS บน form |
| T6 | SQLite Recursive Query | Chrome DevTools | Timeline Audit Trail |
| T7 | Node.js crypto module | OWASP ZAP (optional) | Token hash ใน DB |
| T8 | Chrome + iOS Safari + Android | BrowserStack (optional) | E2E ผ่านทุก browser |
| T9 | Express.js + better-sqlite3 | Chrome DevTools | Review UI บน Dashboard |
| T10 | Vanilla JS + HTML forms | Chrome DevTools | Filter Dashboard |
| T11 | Render.com + GitHub Actions | Render Dashboard Logs | Live URL |
| T12 | Google Docs / Notion | PowerPoint / Canva | สรุป GO/PIVOT/STOP |

# ภาคผนวก ข — คำสำคัญสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

## T1 — Setup โปรเจค + Database

คำสำคัญ:

- express.js setup tutorial

- better-sqlite3 getting started

- node.js project structure

- sqlite schema design

## T2 — Dashboard + สร้างภารกิจ

คำสำคัญ:

- qrcode npm generate

- express post form data

- html copy to clipboard javascript

- magic link authentication pattern

## T3 — Task View

คำสำคัญ:

- leaflet.js map tutorial

- html5 geolocation api

- token-based authentication nodejs

- pdpa data masking thailand

## T4 — Delegation Flow

คำสำคัญ:

- recursive link delegation pattern

- sqlite parent child relationship

- express middleware validation

- tree data structure sqlite

## T5 — Submit Report

คำสำคัญ:

- multer file upload multiple

- html5 camera capture mobile

- geolocation getCurrentPosition

- form data multipart nodejs

## T6 — Audit Trail

คำสำคัญ:

- sqlite recursive cte

- audit trail web application

- timeline ui vanilla javascript

- leaflet.js marker map

## T7 — Security

คำสำคัญ:

- node crypto randomBytes sha256

- express input validation

- xss prevention nodejs

- file upload security mime type

## T8 — Testing

คำสำคัญ:

- end to end testing checklist

- mobile browser testing ios android

- responsive design testing tools

- playwright vs puppeteer

## T9 — Director Review

คำสำคัญ:

- workflow approval system design

- state machine web application

- case management system nodejs

- sqlite transaction nodejs

## T10 — Dashboard Filter

คำสำคัญ:

- javascript filter table data

- date range picker html vanilla

- dynamic dropdown from database

- url search params javascript

## T11 — Deploy

คำสำคัญ:

- render.com node.js deploy

- render yaml configuration

- environment variables nodejs production

- zero downtime deployment

## T12 — Evaluation

คำสำคัญ:

- proof of concept evaluation criteria

- go no-go decision framework

- mvp roadmap planning

- technical feasibility report

# ภาคผนวก ค — Database Schema

ตาราง cases

เก็บข้อมูลเคสเด็กที่ต้องติดตาม: id, student_name, student_school, student_address, student_lat, student_lng, reason_flagged, status (IN_PROGRESS / PENDING_REVIEW / RESOLVED), created_at

ตาราง tasks

ภารกิจลงพื้นที่: id (UUID), case_id, status (PENDING / IN_PROGRESS / COMPLETED), max_delegation_depth (default 3), created_at

ตาราง task_links

หัวใจของ Delegation Chain: id (UUID), task_id, parent_link_id (NULL = ลิงก์แรก), token (hash SHA-256), delegation_depth, assigned_to_name, assigned_to_phone, status (ACTIVE / DELEGATED / COMPLETED / EXPIRED), expires_at, created_at

ตาราง task_submissions

รายงานจากการลงพื้นที่: id (UUID), task_link_id, visit_lat, visit_lng, cause_category (POVERTY / ILLNESS / FAMILY_ISSUE / TRANSPORTATION / OTHER), cause_detail, photo_paths (JSON array), recommendation, submitted_at

ตาราง case_reviews

ผลประเมินจาก ผอ.: id (UUID), case_id, result (ASSIST / FORWARD / CLOSE), notes, reviewed_by, reviewed_at

# สรุป PoC Limitations

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำใน Prototype นี้ (สำหรับ Phase ถัดไป):

- Role-based Auth (RBAC) — PoC ใช้ Admin Access Key แบบ single password

- Real-time update — PoC ใช้การ refresh หน้าแทน WebSocket

- Cloud Storage — รูปเก็บ local disk ยังไม่ได้ขึ้น S3 / R2 / Supabase Storage

- LINE Integration ขั้นสูง — PoC มีปุ่ม Share URL แต่ยังไม่มี Bot / Messaging API / LIFF

- Rate Limiting — ยังไม่มี Redis-based rate limiter

- Offline support (PWA) — ยังไม่รองรับ

- Multi-tenant — PoC รองรับองค์กรเดียว

สถานะ PoC:

COMPLETED — ระบบ Deploy บน Render.com และใช้งานได้จริงแล้ว

URL จริง:

https://sts-link-generate.onrender.com

Last updated: March 5, 2026 (PoC completed + deployed to Render.com)