เอกสารแผนการดำเนินงาน PoC ระบบ Student Tracking System (STS)

บทนำ (Introduction)

เอกสารฉบับนี้อธิบายแผนการดำเนินงาน Proof of Concept (PoC) ของระบบ Student Tracking System (STS) โดยมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) ก่อนเข้าสู่การพัฒนา Prototype และ MVP ในอนาคต เอกสารถูกออกแบบให้สมาชิกทีมทุกคนสามารถอ่านแล้วเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ลำดับของงาน และความเชื่อมโยงระหว่าง Task ได้ทันที

# 1. เป้าหมายของ PoC (PoC Objective)

พิสูจน์ว่าสามารถรวมข้อมูลนักเรียนจากหลายแหล่ง (Heterogeneous Data Sources) และตรวจจับนักเรียนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาได้อัตโนมัติ ผ่านกระบวนการ Data Pipeline และ Rule-based Detection โดยไม่จำเป็นต้องสร้างระบบเต็มรูปแบบในระยะ PoC

# 2. ขอบเขตของ PoC (Scope)

สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope):

- การนำเข้าข้อมูล (Data Import)
- การปรับรูปแบบข้อมูล (Data Normalization)
- การจับคู่ตัวตนนักเรียน (Identity Matching)
- การตรวจจับการขาดเรียน ≥ 3 ครั้ง (Absence Detection)
- การจำแนกนักเรียนออกกลางคัน/ไม่ศึกษาต่อ (Dropout Classification)
- Dashboard แบบง่ายเพื่อแสดงผล PoC

สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต (Out of Scope):

- ระบบ Login / Authentication
- Mobile Application
- UI ระดับ Production
- Notification จริง
- Security ขั้นสูง

# 3. สถาปัตยกรรม PoC (PoC Architecture)

Raw Dataset → Data Normalization → Identity Matching → Risk Detection Engine → Analytics Output → Dashboard

คำอธิบาย:
1) Raw Dataset: ข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น attendance และ enrollment
2) Data Normalization: แปลงรูปแบบข้อมูลให้เหมือนกัน
3) Identity Matching: จับคู่นักเรียนคนเดียวกันจากหลาย dataset
4) Risk Detection Engine: ใช้ rule ตรวจหาความเสี่ยง
5) Analytics Output: สรุปผลเชิงสถิติ
6) Dashboard: แสดงผลเพื่อวิเคราะห์

# 4. Data Flow / Task Flow Diagram

Start → T1 Dataset Design → T2 Data Import → T3 Data Normalization → T4 Identity Matching → (Parallel Split)
   ↳ T5 Absence Detection (การตรวจการขาดเรียน)
   ↳ T6 Dropout Classification (การตรวจนักเรียนหลุดจากระบบ)
→ Merge → T7 Risk Scoring → T8 Analytics Summary → T9 Dashboard → T10 Evaluation → T11 Documentation → T12 Decision Gate → End

# 5. STS — COMPLETE PoC EXECUTION PLAN

แผนการดำเนินงานถูกออกแบบให้เริ่มจาก Data Foundation ก่อน จากนั้นแตกเป็นงานแบบ Parallel เพื่อลดเวลารอ และกลับมารวมผลในช่วงท้ายของโปรเจกต์

Link google sheet PoC Task : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wsK50sM8xe7V2vGB_jtLiZGGF_iQ6ZpnFHZqPekJ_Sk/edit?usp=sharing

# 6. อธิบาย Flow การทำงาน (Workflow Explanation)

Foundation Phase:
T1 → T2 → T3 → T4 สร้าง Data Pipeline หลัก

Parallel Phase:
หลัง T4 แยกเป็น T5 และ T6 ทำพร้อมกัน

Merge Phase:
T7 รวมผลจาก T5 และ T6

Final Phase:
T8 (Analytics) → T9 (Dashboard) → T10 (Evaluation) → T11 (Documentation) → T12 (Decision Gate)

# 7. รายละเอียดงานแต่ละ Task (เพิ่มเพื่อความเข้าใจ)

## T1 — การออกแบบชุดข้อมูล (Dataset Design)

ข้อมูลนำเข้า (INPUT):
- ความต้องการของระบบ (Requirement)

ขั้นตอนการทำ:
1. ลิสต์ว่าระบบต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง เช่น ข้อมูลนักเรียน (Student), การมาเรียน (Attendance), การลงทะเบียนเรียน (Enrollment)
2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลกลาง (Schema)
3. กำหนดชนิดข้อมูล (Data Type)
4. ตกลงรูปแบบวันที่เดียวกัน เช่น YYYY-MM-DD
5. สร้างข้อมูลตัวอย่าง (Mock Data)

ผลลัพธ์ (OUTPUT):
- เอกสารโครงสร้างข้อมูล
- ไฟล์ข้อมูลตัวอย่าง

## T2 — การนำเข้าข้อมูล (Data Import)

ข้อมูลนำเข้า:
- ไฟล์ CSV จากหลายแหล่ง

ขั้นตอนการทำ:
1. อ่านไฟล์ด้วยโปรแกรม Python
2. ตรวจรูปแบบการเข้ารหัสตัวอักษร (Encoding) เช่น UTF‑8 หรือ TIS‑620
3. ตรวจชื่อคอลัมน์ (Column Name)
4. แปลงชื่อคอลัมน์ให้ตรงกัน (Column Mapping)
   ตัวอย่าง: studentCode → student_id
5. ตรวจข้อมูลที่อ่านไม่ได้

ไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) คืออะไร:
ไฟล์ที่เก็บรายการข้อมูลที่มีปัญหา เช่น
row=52, reason="รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง (Invalid Date Format)"

ผลลัพธ์:
- ตารางข้อมูลดิบ (Raw Tables)
- ไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด (Error Log)

## T3 — การปรับรูปแบบข้อมูล (Data Normalization)

ข้อมูลนำเข้า:
- ตารางข้อมูลดิบ (Raw Tables)

ขั้นตอน:
1. แปลงรูปแบบวันที่ให้เหมือนกัน
2. ลบช่องว่างหน้า‑หลังข้อความ
3. แปลงชนิดข้อมูลให้ตรง schema
4. จัดการข้อมูลที่หายไป (Missing Value)

ตัวอย่าง:
01/02/24 → 2024-02-01

ผลลัพธ์:
- ชุดข้อมูลที่สะอาด (Clean Dataset)

## T4 — การจับคู่ตัวตนนักเรียน (Identity Matching)

ข้อมูลนำเข้า:
- ชุดข้อมูลที่สะอาด

ขั้นตอน:
1. รวมข้อมูลหลายตาราง (Join Dataset)
2. จับคู่ด้วยรหัสนักเรียนก่อน
3. ถ้าไม่มีรหัส ใช้ชื่อ + โรงเรียนเป็นกฎสำรอง (Fallback Rule)
4. ตรวจข้อมูลซ้ำ (Duplicate)

ผลลัพธ์:
- ตารางนักเรียนรวม (Unified Student Table)

ตัวอย่าง

Attendance.csv

Student_id , name , school

001 , Somchai , A

Enrollment.csv

studentCode , Somchai , school

STD-001 , Somchai , A

001 == STD-001 ?

## T5 — การตรวจการขาดเรียน (Absence Detection)

ข้อมูลนำเข้า:
- ข้อมูลการมาเรียน (Attendance Data)

ขั้นตอน:
1. รวมข้อมูลตามนักเรียน
2. นับจำนวนวันที่ขาดเรียน
3. สร้างตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Flag)

ตัวอย่าง:
ขาดเรียน ≥ 3 ครั้ง → เสี่ยง

## T6 — การตรวจนักเรียนหลุดจากระบบ (Dropout Classification)

ข้อมูลนำเข้า:
- ประวัติการลงทะเบียนเรียน (Enrollment History)

ขั้นตอน:
1. ตรวจปีการศึกษาล่าสุด
2. เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
3. หากไม่มีข้อมูลปีล่าสุด → ถือว่าออกจากระบบ (Dropout)

ผลลัพธ์:
- ตารางสถานะนักเรียน

## T7 — การคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Scoring)

ข้อมูลนำเข้า:
- ผลการขาดเรียน + สถานะออกจากระบบ

ขั้นตอน:
1. รวมข้อมูลทั้งสองชุด
2. สร้างกฎการให้คะแนน (Scoring Rule)
3. จัดระดับความเสี่ยง

ตัวอย่าง:
ขาดเรียน + ออกจากระบบ → ความเสี่ยงสูงมาก (Critical)

## T8 — การสรุปผลเชิงสถิติ (Analytics Summary)

ข้อมูลนำเข้า:
- ชุดข้อมูลความเสี่ยง

ขั้นตอน:
1. รวมจำนวนตามโรงเรียน
2. รวมตามจังหวัด
3. สร้างตารางสรุป (Summary Table)

ผลลัพธ์:
- ตารางสถิติ

## T9 — หน้าจอแสดงผล (Dashboard)

ข้อมูลนำเข้า:
- ตารางสถิติ

ขั้นตอน:
1. แสดงตารางข้อมูล
2. สร้างกราฟง่าย ๆ
3. เพิ่มตัวกรองข้อมูล (Filter)

ผลลัพธ์:
- Dashboard สำหรับสาธิต PoC

## T10 — การประเมินผล (Evaluation)

ข้อมูลนำเข้า:
- ผลการวิเคราะห์

ขั้นตอน:
1. เปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจสอบจริง (Manual Label)
2. คำนวณความแม่นยำ (Accuracy)
3. ตรวจการแจ้งเตือนผิด (False Positive)
4. วัดเวลาในการประมวลผล (Runtime)

ผลลัพธ์:
- รายงานผลการประเมิน

## T11 — การจัดทำเอกสาร (Documentation)

ข้อมูลนำเข้า:
- ผลลัพธ์จากทุกขั้นตอน

ขั้นตอน:
1. อธิบายโครงสร้างระบบ
2. บันทึกข้อจำกัด (Limitation)
3. บันทึกปัญหาที่พบ

ผลลัพธ์:
- รายงาน PoC

## T12 — จุดตัดสินใจโครงการ (Decision Gate)

ข้อมูลนำเข้า:
- รายงานการประเมิน

ขั้นตอน:
1. ตรวจสอบตัวชี้วัด (KPI)
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้
3. ตัดสินใจ เดินหน้าต่อ (GO) / ปรับแนวทาง (PIVOT) / หยุด (STOP)

ผลลัพธ์:
- สรุปการตัดสินใจ

# ภาคผนวก — เครื่องมือที่แนะนำสำหรับแต่ละขั้นตอน (Recommended Tools per Task)

T1 — การออกแบบชุดข้อมูล (Dataset Design)

เครื่องมือแนะนำ:

- Google Sheets / Microsoft Excel

- dbdiagram.io (สำหรับวาดโครงสร้างข้อมูล)

เหตุผล:

ช่วยให้ทีมเห็นโครงสร้างข้อมูลร่วมกันและแก้ไขได้รวดเร็ว

สิ่งที่ใช้แสดง (Demo): ตาราง schema และ mock data

T2 — การนำเข้าข้อมูล (Data Import)

เครื่องมือแนะนำ:

- Python + Pandas

- Jupyter Notebook หรือ VSCode

เหตุผล:

สามารถอ่านไฟล์ CSV หลายรูปแบบ และจัดการ Encoding เช่น UTF‑8 หรือ TIS‑620 ได้ง่าย

สิ่งที่ใช้แสดง: ตารางข้อมูลดิบ (Raw Data) และไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด (Error Log)

T3 — การปรับรูปแบบข้อมูล (Data Normalization)

เครื่องมือแนะนำ:

- Python (Pandas)

เหตุผล:

เหมาะสำหรับแปลงรูปแบบข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ใช้แสดง: เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับข้อมูล

T4 — การจับคู่ตัวตนนักเรียน (Identity Matching)

เครื่องมือแนะนำ:

- Pandas merge

- rapidfuzz (ถ้าต้องการจับคู่ชื่อคล้ายกัน)

เหตุผล:

ช่วยรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นนักเรียนคนเดียว

สิ่งที่ใช้แสดง: ตารางรวมข้อมูล (Unified Table)

T5 — การตรวจการขาดเรียน (Absence Detection)

เครื่องมือแนะนำ:

- Pandas groupby

สิ่งที่ใช้แสดง: รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนเกินเกณฑ์

T6 — การตรวจนักเรียนหลุดจากระบบ (Dropout Classification)

เครื่องมือแนะนำ:

- Pandas filtering และเงื่อนไข (Condition Logic)

สิ่งที่ใช้แสดง: ตารางนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนปีล่าสุด

T7 — การคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Scoring)

เครื่องมือแนะนำ:

- Python rule-based logic

สิ่งที่ใช้แสดง: ตารางระดับความเสี่ยง (Risk Level)

T8 — การสรุปผลเชิงสถิติ (Analytics Summary)

เครื่องมือแนะนำ:

- Pandas aggregation

สิ่งที่ใช้แสดง: ตารางสถิติแยกตามโรงเรียนหรือจังหวัด

T9 — หน้าจอแสดงผล (Dashboard)

เครื่องมือแนะนำ:

- Streamlit ⭐ (แนะนำมาก)

เหตุผล:

สร้าง Dashboard ได้เร็วโดยไม่ต้องเขียน Frontend

สิ่งที่ใช้แสดง: กราฟและตารางใน Browser

T10 — การประเมินผล (Evaluation)

เครื่องมือแนะนำ:

- Python + scikit-learn metrics

สิ่งที่ใช้แสดง: ค่า Accuracy และ False Positive

T11 — การจัดทำเอกสาร (Documentation)

เครื่องมือแนะนำ:

- Google Docs หรือ Notion

สิ่งที่ใช้แสดง: รายงาน PoC พร้อมภาพประกอบ

T12 — จุดตัดสินใจโครงการ (Decision Gate)

เครื่องมือแนะนำ:

- PowerPoint / Canva

สิ่งที่ใช้แสดง: สรุปผลและข้อเสนอ GO / PIVOT / STOP

# ภาคผนวก — คำสำคัญสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติม (Research Keywords per Task)

T1 — การออกแบบชุดข้อมูล (Dataset Design)

คำสำคัญ:

- data schema design

- canonical data model

- tabular data structure

- data modeling basics

- CSV schema best practices

T2 — การนำเข้าข้อมูล (Data Import)

คำสำคัญ:

- pandas read_csv encoding

- UTF-8 vs TIS-620

- CSV parsing errors

- data ingestion pipeline

- handling malformed CSV

T3 — การปรับรูปแบบข้อมูล (Data Normalization)

คำสำคัญ:

- data cleaning pandas

- data normalization tabular data

- handling missing values pandas

- datetime parsing python

- data preprocessing techniques

T4 — การจับคู่ตัวตนนักเรียน (Identity Matching)

คำสำคัญ:

- record linkage

- entity resolution

- fuzzy matching python

- data deduplication

- pandas merge join types

T5 — การตรวจการขาดเรียน (Absence Detection)

คำสำคัญ:

- pandas groupby tutorial

- aggregation in pandas

- rule-based detection logic

- event counting dataset

T6 — การตรวจนักเรียนหลุดจากระบบ (Dropout Classification)

คำสำคัญ:

- cohort analysis basics

- enrollment tracking analysis

- conditional filtering pandas

- time-series comparison dataset

T7 — การคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Scoring)

คำสำคัญ:

- rule-based scoring system

- risk classification logic

- feature engineering basics

- decision rules data pipeline

T8 — การสรุปผลเชิงสถิติ (Analytics Summary)

คำสำคัญ:

- pandas aggregation examples

- groupby analytics

- descriptive statistics dataset

- data summarization techniques

T9 — หน้าจอแสดงผล (Dashboard)

คำสำคัญ:

- streamlit dashboard tutorial

- streamlit dataframe visualization

- simple data dashboard python

- rapid prototyping dashboard

T10 — การประเมินผล (Evaluation)

คำสำคัญ:

- accuracy precision recall explained

- confusion matrix basics

- model evaluation metrics

- false positive vs false negative

T11 — การจัดทำเอกสาร (Documentation)

คำสำคัญ:

- technical documentation examples

- data pipeline documentation

- architecture decision record (ADR)

- writing technical reports

T12 — จุดตัดสินใจโครงการ (Decision Gate)

คำสำคัญ:

- proof of concept evaluation

- go no-go decision framework

- feasibility assessment project

- product validation metrics